Universidad Nacional del Oeste

Práctica Profesional 2026

# Informe de Avance Semanal del Alumno

1) Período: 24/09 - 01/10

2) Nombre y Apellido del Alumno: Gonzalo Castellino

3) Empresa u Organización: Proyecto académico

4) Supervisor en la Empresa u Organización: Ochipinti (profesor tutor)

# 5 Actividades desarrolladas

• Creación y configuración inicial del frontend de AuraPrices.

• Organización de la interfaz.

• Diseño de una interfaz retro asociada al mundo del gaming.

• Implementación de la búsqueda de videojuegos y presentación de resultados.

• Conexión del frontend con las rutas disponibles en el backend para consultar juegos y precios.

# 5.1 Actividades realizadas en el período

Durante la semana se desarrolló la primera versión funcional del frontend de AuraPrices utilizando React y Vite. Se organizó la interfaz en componentes sencillos para separar la búsqueda, los resultados y la información de cada videojuego.

También se conectó el frontend con el backend existente. A partir de esta integración, el usuario puede realizar una búsqueda, recibir los videojuegos encontrados y consultar los precios disponibles en distintas tiendas desde una ventana de detalle.

Por último, se trabajó en la presentación visual, la adaptación a diferentes tamaños de pantalla y los mensajes necesarios para informar situaciones de carga, falta de resultados o problemas de conexión.

# 5.2 Actividades no realizadas según el cronograma

No se avanzó con la configuración de la base de datos ni con la incorporación de Prisma. Se priorizó completar el flujo principal entre el frontend y el backend antes de comenzar con la persistencia de información.

# 5.3 Dificultades encontradas

Contemplar algunos errores del parte del backend, principalmente cuando se establece la conexión del backend con el frontend.

# 5.4 Resolución de dificultades

Las funcionalidades se probaron de manera gradual, verificando primero la búsqueda y luego la consulta de precios. Esto permitió identificar los problemas por separado y mantener el código ordenado.

# 6 Próximas tareas

• Iniciar la configuración de la base de datos y el modelado de la información.

• Incorporar persistencia para las funcionalidades que la requieran.

• Continuar mejorando la presentación y organización de los precios.

• Revisar la experiencia de uso y planificar la siguiente funcionalidad del proyecto.