Universidad Nacional del Oeste

Práctica Profesional 2026

# Informe de Avance Semanal del Alumno

1) Período: Semana 6

2) Nombre y Apellido del Alumno: Gonzalo Castellino

3) Empresa u Organización: Proyecto académico

4) Supervisor en la Empresa u Organización: Ochipinti (profesor tutor)

# 5 Actividades desarrolladas

• Pruebas del funcionamiento de AuraPrices en computadora y celular.

• Elaboración del diagrama de Gantt del cronograma inicial.

• Elaboración del diagrama de Gantt del cronograma actual y comparación de los avances.

• Investigación sobre cron e historial de precios para su implementación durante la semana siguiente.

# 5.1 Actividades realizadas en el período

Durante esta semana estuve probando el funcionamiento de AuraPrices tanto en computadora como en celular. El trabajo estuvo centrado en revisar cómo viene funcionando la aplicación y su uso en ambos dispositivos.

También elaboré el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma inicial y luego realicé otro con el cronograma actual. La comparación entre ambos permite visualizar el avance del proyecto y muestra que adelanté varias semanas respecto de la planificación original.

Además, estuve investigando cómo implementar cron para ejecutar tareas programadas y cómo incorporar el historial de precios. Esta investigación sirve como preparación para trabajar en ambas funcionalidades durante la semana siguiente.

# 5.2 Actividades no realizadas según el cronograma

No quedaron actividades sin realizar por complicaciones durante esta semana. El cronograma actual refleja que varias tareas se adelantaron respecto de lo previsto inicialmente. La implementación de cron y del historial de precios queda prevista para la semana siguiente; durante este período se trabajó en su investigación.

# 5.3 Dificultades encontradas

No tuve complicaciones durante esta semana. Pude continuar con las pruebas de la aplicación, la elaboración de los diagramas de Gantt y la investigación de las próximas funcionalidades.

# 5.4 Resolución de dificultades

No fue necesario aplicar medidas de resolución, ya que no se presentaron dificultades durante el período.

# 6 Próximas tareas

• Implementar cron para programar la ejecución automática de tareas.

• Implementar el almacenamiento y la consulta del historial de precios.

• Continuar con las pruebas de la aplicación en computadora y celular a medida que se incorporen las nuevas funcionalidades.