Universidad Nacional del Oeste

Práctica Profesional 2026

# Informe de Avance Semanal del Alumno

1) Período: Semana 7

2) Nombre y Apellido del Alumno: Gonzalo Castellino

3) Empresa u Organización: Proyecto académico

4) Supervisor en la Empresa u Organización: Ochipinti (profesor tutor)

# 5 Actividades desarrolladas

• Implementación de alertas de precio para los juegos favoritos.

• Incorporación del buzón de notificaciones y su historial completo.

• Ajustes en la presentación y lectura de los avisos.

• Revisión de la conversión de USD a ARS y planificación de la próxima etapa.

# 5.1 Actividades realizadas en el período

Durante esta semana los avances fueron acotados y se concentraron en las alertas de precio y las notificaciones de AuraPrices. Incorporé la posibilidad de elegir un precio objetivo para los juegos favoritos y guardar avisos cuando se detecta una oferta o se alcanza ese precio.

También ajusté el buzón para mostrar las cinco notificaciones más recientes y agregué el enlace Ver más hacia una página con el historial completo. Se mantiene la opción de marcar todas como leídas. Se realizaron verificaciones de compilación y pruebas de integración de las notificaciones.

# 5.2 Actividades no realizadas según el cronograma

Quedaron pendientes el almacenamiento periódico y la consulta del historial de precios. La revisión automática de alertas utiliza un temporizador mientras el backend está activo; todavía no se implementó cron. El despliegue del proyecto también queda como próxima tarea.

# 5.3 Dificultades encontradas

El principal punto pendiente es que la revisión automática depende de mantener el backend en ejecución. Además, falta contar con un historial propio de precios y comprobar el funcionamiento completo de la aplicación una vez desplegada.

# 5.4 Resolución de dificultades

Estas tareas aún no están resueltas. Para abordarlas, organicé la próxima etapa en torno al guardado de precios y al despliegue del frontend, el backend y la base de datos. Luego será necesario verificar el recorrido completo de uso.

# 6 Próximas tareas

• Intentar adelantar en la próxima etapa el trabajo equivalente a dos semanas del cronograma, priorizando el guardado de precios y el despliegue.

• Implementar el almacenamiento periódico y la consulta del historial de precios, y definir la ejecución de las tareas automáticas en el servidor.

• Desplegar AuraPrices, dejar una versión funcional en línea y verificar sus recorridos principales. A partir de esa base, continuar agregando funcionalidades de manera gradual.