## DOCUMENTO DE PROPUESTA DE PRÁCTICA PROFESIONAL / PROYECTO DE CÁTEDRA

Carrera: Licenciatura en Sistemas / Tecnicatura en Tecnologías Web

Duración: 1 Cuatrimestre (16 Semanas)

Proyecto: GamePriceTracker — Plataforma Comparadora y Monitora de Precios de Videojuegos

Modalidad: Aplicación Web Responsiva / SaaS

### 1. Introducción y Justificación

En la industria del entretenimiento digital, la distribución de videojuegos para PC y consolas se encuentra fragmentada entre múltiples tiendas digitales (Steam, Epic Games Store, GOG, entre otras). Los precios de un mismo título varían frecuentemente debido a promociones temporales, descuentos por región y ofertas relámpago.

GamePriceTracker propone una plataforma web centralizada que rastrea, compara y analiza el historial de precios de videojuegos en tiempo real. La herramienta permite a los usuarios buscar un título, comparar sus costos en distintas plataformas y configurar alertas de precio personalizadas cuando un videojuego alcance o baje de un valor deseado.

### 2. Objetivos del Proyecto

- Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web para la búsqueda, comparación y monitoreo automatizado de precios de videojuegos entre diversas tiendas digitales, incluyendo gráficos de historial de precios y un sistema de alertas por correo electrónico.

- Objetivos Específicos:

  - Integrar servicios de información y tiendas de videojuegos (vía APIs públicas o web scrapers) para la ingesta y estandarización de precios.

  - Implementar un motor de búsqueda y filtrado dinámico por plataforma, precio, porcentaje de descuento y puntuación.

  - Desarrollar un sistema de trazabilidad histórica de precios para visualizar la evolución del costo de cada título a lo largo del tiempo.

  - Implementar un módulo de tareas programadas (Cron Jobs) para la verificación periódica de precios y disparo automático de notificaciones a usuarios registrados.

### 3. Alcance del Sistema

#### 3.1. En Alcance (Alcance Base)

- Módulo de Autenticación y Perfil: Registro e inicio de sesión de usuarios, gestión de lista de deseados (Wishlist) y preferencias de notificación.

- Módulo de Buscador y Catálogo:

  - Búsqueda por título de videojuego.

  - Filtros por tienda, rango de precio, porcentaje de descuento mínimo y género.

- Módulo Comparador y Ficha Técnica:

  - Visualización del precio actual vs. precio histórico más bajo (All-Time Low).

  - Comparativa de precios activos en tiendas soportadas (ej. Steam, Epic Games Store, GOG).

  - Enlace directo a la tienda para efectuar la compra.

- Módulo de Historial (Gráficos):

  - Gráfico de líneas interactivo con la evolución del precio del juego en los últimos meses.

- Módulo de Alertas y Tareas Automatizadas:

  - Configuración de alerta ("Avisarme si baja de $X").

  - Worker/Cron Job que ejecuta el rastreo diario y envía un correo electrónico (vía SMTP/Resend) cuando se cumple la condición.

#### 3.2. Fuera de Alcance

- Procesamiento de pagos directos o venta de claves dentro de la plataforma (se actúa únicamente como redirigidor/referido).

- Aplicación móvil nativa (se desarrollará con enfoque Web Responsiva).

- Foros o red social integrada.

### 4. Arquitectura y Stack Tecnológico Sugerido

- Frontend: React / Next.js / Vue.js + Tailwind CSS (para interfaces ágiles y componentes de gráficos como Chart.js / Recharts).

- Backend: Node.js (Express / NestJS) o Python (FastAPI / Django) para el manejo de endpoints y lógica de rastreo.

- Base de Datos: PostgreSQL / MySQL (Relacional) para gestionar usuarios, catálogo de juegos, suscripciones de alerta e historial de precios.

- Tareas Programadas / Queues: Redis + BullMQ, GitHub Actions o Cron-Jobs.org para ejecutar la actualización periódica de precios.

- Servicio de Emails: Resend / SendGrid / Nodemailer.

### 5. Cronograma de Trabajo y Entregas Semanales (16 Semanas)

| Semana | Fase | Actividad y Entregable del Informe Semanal |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Relevamiento | Definición final del alcance, selección de las APIs/fuentes de datos de tiendas a integrar. |
| Semana 2 | Arquitectura | Diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER) y arquitectura del backend/frontend. |
| Semana 3 | Setup & UI/UX | Prototipado en Figma del buscador y ficha del juego. Inicialización del repositorio. |
| Semana 4 | Módulo Autenticación | Desarrollo del login/registro de usuarios y gestión de JWT / sesiones. |
| Semana 5 | Ingesta de Datos | Implementación del conector/API Client para sincronizar catálogo e información base de juegos. |
| Semana 6 | Motor de Búsqueda | Desarrollo del buscador principal con filtros por tienda, categoría y rango de precio. |
| Semana 7 | Ficha Comparativa | Interfaz de detalle del juego con matriz comparativa de tiendas e historiales de oferta. |
| Semana 8 | Evaluación Intermedia | Demostración funcional: Búsqueda de juegos y comparación de precios en tiempo real. |
| Semana 9 | Historial de Precios | Almacenamiento de series temporales de precios y renderizado de gráficos dinámicos. |
| Semana 10 | Módulo Lista de Deseados | Implementación de la Wishlist personal de cada usuario. |
| Semana 11 | Motor de Alertas (Config) | Interfaz para definir reglas de precio deseado por juego y preferencia de aviso. |
| Semana 12 | Tareas en 2do Plano | Implementación del Cron Job/Worker de actualización periódica y módulo de mailing. |
| Semana 13 | Optimización & Cache | Uso de Redis / Caché en base de datos para evitar colapsar las APIs de las tiendas externas. |
| Semana 14 | Testing & Bugs | Pruebas de integración, verificación de envíos de alertas y corrección de errores de interfaz. |
| Semana 15 | Documentación | Elaboración del manual de usuario, documentación técnica de arquitectura y memoria final. |
| Semana 16 | Entrega Final | Presentación final del proyecto funcional completo y defensa del código. |