Universidad Nacional del Oeste

Práctica Profesional 2026

# Informe de Avance Semanal del Alumno

1) Período: 17/09 - 24/09

2) Nombre y Apellido del Alumno: Gonzalo Castellino

3) Empresa u Organización: Proyecto académico

4) Supervisor en la Empresa u Organización: Ochipinti (profesor tutor)

# 5 Actividades desarrolladas

• Inicialización del repositorio Git en la carpeta raíz de AuraPrices y creación del primer commit.

• Inicialización del backend con Node.js y Express.

• Diseño del Diagrama Entidad-Relación

• Configuración del servidor en modo desarrollo con node --watch y registro de solicitudes HTTP con Morgan.

• Configuración de variables de entorno con dotenv para separar la clave de la API del código fuente.

• Selección de IsThereAnyDeal como API externa y revisión de su documentación pública.

• Implementación de una ruta de búsqueda de videojuegos y una ruta para consultar precios mediante el identificador de ITAD.

# 5.1 Actividades realizadas en el período

Durante la semana se inició la implementación del backend de AuraPrices. El repositorio Git se creó en la carpeta raíz para versionar en conjunto el backend y la documentación. Dentro del backend se configuró un proyecto de Node.js con Express, se eligieron módulos ES y se definió una estructura inicial con server.js, app.js y un router dedicado a videojuegos.

Se incorporaron herramientas básicas para el desarrollo. Node se ejecuta con la opción --watch para reiniciar el servidor al detectar cambios. Morgan registra las solicitudes HTTP y dotenv permite leer la clave de acceso desde un archivo .env. La clave no se incluyó directamente en el código.

Se diseñó el diagrama entidad-relación en https://app.diagrams.net/

# 5.2 Actividades no realizadas según el cronograma

No se inició todavía el frontend con React, la configuración de PostgreSQL ni el modelado con Prisma. Estas tareas se postergaron para priorizar la comprensión del flujo entre AuraPrices e ITAD y completar primero la búsqueda y la consulta de precios.

# 5.3 Dificultades encontradas

PowerShell impedía ejecutar npm.ps1 debido a la política de ejecución de scripts.

Durante la organización inicial aparecieron errores de rutas, importaciones y montaje del router. La investigación de moneda también mostró una diferencia entre la API pública y las solicitudes internas del sitio web de ITAD: la selección de moneda mediante cookies pertenece a la aplicación interna y no forma parte del contrato público disponible para AuraPrices.

# 5.4 Resolución de dificultades

Se utilizó npm.cmd para trabajar sin modificar la política global de PowerShell.

Las rutas se probaron por etapas. Primero se devolvió una respuesta local para verificar Express, luego se conectó la búsqueda y finalmente se agregó la consulta de precios. Esta secuencia permitió aislar los errores y entender el recorrido completo de una solicitud.

# 6 Próximas tareas

• Analizar a profundidad la estructura de la API.

• Seleccionar los campos de tienda, precio actual, precio regular, descuento y enlace de compra.

• Ordenar las ofertas y señalar la más económica.

• Agregar validaciones y mensajes claros para juegos sin precios o errores de la fuente externa.

• Comenzar con el frontend para ir probando la respuestas de la API.